АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛИМКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018                                                                                                     № 22

п. Климковка

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по реализации концессионного соглашения

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Климковского сельского поселения, для реализации концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Климковское сельское поселение от 18.12.2017 ( далее – концессионное соглашение) администрация Климковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным лицом за реализацию концессионного соглашения  техника по работе с землей и имуществом Пантелеева А.Л.

2. Утвердить План мероприятий по реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 18.12.2017 на 2018-2027г.

3. Контроль за выполнение постановления оставляю за собой.

Глава   Климковского

сельского поселения                                            А.А. Шаргунов

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Климковского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/

ПОДГОТОВЛЕНО:

Специалист администрации                                                Л.Г.Запольских

Разослать: Прокуратура Белохолуницкого района.

Приложение

к постановлению администрации

Климковского сельского

поселения  от 04.07.2018  № 22

План мероприятий («дорожная карта») по

реализации мероприятий, предусмотренных

концессионным соглашением от 18.12.2017  № 1 на 2018 – 2027г.г.

| № п.п. | Наименование мероприятий в соответствии с концессионным соглашением | срок исполнения | ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договоров аренды земельных участков | в срок до 16.07.2018 | Техник по работе с землей и имуществом |
| 2. | Регистрация договоров аренды земельных участков в Росреестре | в срок до 01.08.2018 | Техник по работе с землей и имуществом |
| 3. | Согласование графика проведения регулярных проверок с осмотром объектов концессионного соглашения ( п.9.3., а) | в срок до 16.07.2018 | Техник по работе с землей и имуществом ООО «Велес» |
| 4. | Проведение регулярных проверок деятельности Концессионера в соответствии с графиком | ежегодно, начиная с 2019 года | Техник по работе с землей и имуществом |
| 5. | Составление актов проверок | в течение 5 дней после проведения проверки | Техник по работе с землей и имуществом |
| 6. | Размещение актов о результатах проверки на сайте администрации | в течение 5 рабочих дней с даты составления акта | Техник по работе с землей и имуществом |
| 7. | Контроль по утверждению (корректировке) тарифов на коммунальные услуги в связи с передачей имущества в концессию для включения в тариф НДС | по мере необходимости | Техник по работе с землей и имуществом |